# Justificación del proyecto

CIVY SAC es una mediana empresa minorista y mayorista que se dedica a vender computadoras o partes de ellas de distintas marcas y distribuciones; como también se dedica a brindar servicios técnico e incluso pequeños cursos de ofimática y programación. Además, por ahora cuenta con un proveedor de transporte para distribuir nuestros productos a super mercados y centros autorizados.

Actualmente posee un caso de ventas manual, es decir, realiza cotizaciones, facturas y/o boletas de manera manual, poseemos una gran cantidad de archivos con estos documentos y es difícil buscar documentos (en ciertas ocasiones se presentaban perdidas). 
Por otro lado, CIVY SAC está invirtiendo en nuestra propia área de distribución adquiriendo vehículos y nuevos empleados para ello de manera gratuita a nuestros clientes.

El beneficio final es administrar nuestros documentos de manera sistemática, no adquirir de servicios externos (medios de transporte) para la distribución de nuestro servicio y tener un reporte que facilite la búsqueda por fecha y cliente.

# Alcance del proyecto

El sistema tiene un gran alcance, automatizar las creaciones y administrar de manera dinámica los documentos que CIVY SAC genera y administra diariamente (Cotizaciones, Factura y/o Boleta). 

Además, complementaremos una forma de asignar vehículos a empleados internos de la empresa y generar documentos respectivos (Guía de Remisión) al área de distribución. Contará con un reporte para facilitar la búsqueda de documentos referente a las ventas a los empleados internos. 

La aplicación hará:

- El sistema identificará acceso al usuario.

- El sistema generará y administrará Cotizaciones para los productos o servicios que brinda la empresa.

- Si las cotizaciones son aprobadas por el cliente, el encargado de ventas genera boleta o factura dependiendo del tipo de cliente (Natural o Jurídico).

- El sistema tendrá un reporte de las boletas o facturas generadas con filtro de fechas asignadas por el usuario (semanales, mensuales y anules) y de cliente.

- El sistema administrara los vehículos que han sido implementadas en la empresa.

- El sistema generará las guías de remisión, permitirá asignar el vehículo a un empleado vinculado con la boleta o factura.

- El sistema permitirá el registro de nuevos empleados para la empresa.

- El sistema permitirá el registro de nuevos productos y servicios.

La aplicación no hará:

- Cambiar el tipo de cambio del valor de la moneda.

- No tendrá la función de factura electrónica.

- No tendrá nota de débito y crédito en caso que el cliente realice una devolución.

- No tendrá un inventario de cuanto fue la ganancia o finanzas.

## Funcionalidades transaccionales

- Ventas

- Asignación y Distribución

- Reporte: Facturas y/o Boletas

| Miembros | Rol |
| --- | --- |
| Rojas Paredes, Carlos Cristofer | Coordinador / Programador |
| Anampa Chocce, Yeraldinne Nahomy | Requerimientos |
| Pinco Mendo, Iván Alonso | Testing |

# Tecnología / Herramientas

Breve descripción de las tecnologías y herramientas que se utilizarán

- Tecnologías

  - Lenguajes de programación: C#, Javascript

  - Bases de Datos: SQL Server 2014

- Herramientas

IDES de programación: Visual Studio y Notepad++

# Principales Beneficiarios

- La Empresa

. Al realizar boletas y/o facturas de las ventas los productos; así como también de los servicios que se prestan, se llevará un mejor control de las ganancias y/o pérdidas que se genere.

.Al realizar guía de remisión se podrá visualizar una constancia del transporte brindado con el servicio que se realice.

- El Cliente (Natural o Jurídica)

. Si en caso es cliente natural, podrá visualizar mediante una boleta,  los productos vendidos y el valor correspondiente de la transacción realizada.

.Si en caso es cliente jurídico, podrá visualizar mediante una factura lo que se adquiere, como una constancia del producto y/o servicio brindado.

- Los Empleados

.Como usuario, se podrá llevar un mejor control de las facturas y/o boletas que se generé a las personas naturales o jurídicas.

También se tendrá un control sobre los empleados.

# Riesgos del producto

Perdidas de documentos físicos por parte del usuario en plena producción.

Asignar vehículos a empleados que no sean transportistas.

El sistema que genere  una factura sin que el cliente este previamente registrado.

# Product Backlog

## US-001: Login del Sistema

A fin de poder reconocer los usuarios registrados en el sistema y poder tener seguridad en     nuestro propio sistema
Siendo un usuario 										         Yo quiero ingresar al sistema

Estimación: 5 puntos – 5 días 
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Ingreso Exitoso

Dado que un usuario registrado en el sistema				                   Cuando al ingresar usuario y contraseña son correctos			                       Entonces el sistema permitirá acceso al sistema 						     Y redirigirá a la página de inicio

### Escenario 2: Credenciales incorrecta(Contraseña)

Dado que un usuario quiera acceder a las funcionalidades del sistema	        	         Cuando al ingresar contraseña de manera incorrecta			                    Entonces el sistema no permitirá el ingreso 						     Y mostrará un mensaje de alerta con el mensaje “Contraseña incorrecta, recuerde que tiene 3 intentos para acceder al sistema”.

### Escenario 3: Usuario bloqueado

Dado que usuario está registrado en el sistema, pero su cuenta está bloqueada       Cuando al ingresar usuario y contraseña son incorrectos                                                                    Entonces el sistema no permitirá el ingreso 						     Y mostrará un mensaje de alerta con el mensaje “El usuario se encuentra bloqueado”

### Escenario 4: Campos vacíos			
Dado que no ingrese algunos de los datos                         
Cuando el usuario seleccione Ingresar
Entonces el sistema no permitirá el ingreso		
Y mostrará un mensaje de alerta con el mensaje “Por favor ingrese en los campos obligatorios usuario/contraseña”

### Escenario 5: Credenciales incorrectas(Usuario)

Dado que un usuario quiera acceder a las funcionalidades del sistema	        	         Cuando al ingresar usuario de manera incorrecta         			                    Entonces el sistema no permitirá el ingreso 						     Y mostrará un mensaje de alerta con el mensaje “Usuario No identificado”.

## US-002: Listar Empleados

A fin de poder visualizar todos los empleados que han sido registrados en el sistema

Siendo un administrador

Yo quiero ver empleados

Estimación: 3 puntos – 3 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Usuario con rol administrador

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingresa a la opción “Empleados”

Entonces el sistema muestra a los empleados que ya estén registrados en el sistema

### Escenario 2: Búsqueda con filtros

Dado que el administrador del sistema quiera visualizar un empleado especifico
Cuando ingresa los filtros necesarios

Entonces el sistema muestra a los empleados que coincidan con los datos filtrados.

## US-003: Agregar Empleados

A fin de poder registrar nuevos empleados los cuales cumplirán una tarea específica Siendo un administrador 							                                  Yo quiero registrar nuevos empleados en el sistema

Estimación: 5 puntos – 5días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Empleado registrado correctamente

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingresa datos del empleado                                                                                                                       Y selecciona ingresar                                                                                                                              Entonces el sistema muestra un mensaje “Se registró correctamente”

### Escenario 2: Campos vacíos

Dado que no ingrese algunos o todos los datos necesarios
Cuando el administrador seleccione ‘Grabar’                            			                    Entonces el sistema deshabilitará el botón ‘Grabar’
Y no se registrará el empleado hasta que llene correctamente los datos.

## US-004: Modificar Empleados

A fin de poder realizar cambios en los datos de los empleados registrados en el sistema

Siendo un administrador

Yo quiero modificar datos de los empleados

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Datos modificados correctamente

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingrese nombre de un empleado, 
seleccione la opción “buscar”, le da doble clic en el registro que desee modificar

Y selecciona el botón ‘Editar’

Entonces el sistema muestra los datos del Empleado seleccionado previamente

Y cuando el administrador modifica algún dato por una descripción nueva

Y selecciona “Grabar”

El sistema muestra un mensaje “Se editó correctamente”

## US-005: Eliminar Empleados

A fin de poder dar de baja a un empleado

Siendo un administrador

Yo quiero cambiar el estado de un empleado

Estimación: 3 puntos – 3 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Cambio de estado a inactivo

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingrese nombre de un empleado,  
seleccione la opción “buscar”, le da doble clic en el registro que desee modificar

Y selecciona la opción “Eliminar”

Entonces el sistema muestra un mensaje de confirmación ‘¿Desea realmente eliminar el registro?’ 
Y selecciona nuevamente la opción ‘Eliminar’
Entonces el sistema muestra mensaje ‘Se eliminó correctamente’

Y cambia el estado activo del empleado a inactivo

## US-006: Paginado

A fin de poder mostrar grandes cantidades de información de lo manejable con el fin de ganar velocidad

Siendo un administrador, Encargado de Ventas, Consignador o Encargado de Inventario

Yo quiero poder navegar sobre la data

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Navegar sobre la información

Dado que tenemos al administrador, Encargado de Ventas, Consignador o Encargado de Inventario				                             				   Cuando selecciona los botones de navegación

Entonces el sistema muestra la data en la tabla, conteniendo cierta cantidad de registro.

### Escenario 2: Mostrar cantidad de registros en una sola pagina

Dado que tenemos al administrador, Encargado de Ventas, Consignador o Encargado de Inventario que desean visualizar más de 5 registros en una sola página.
Cuando seleccionan el combobox de bajo de la tabla de datos y elijen la cantidad deseada (5, 10, 25, 30, All) dependiendo de la cantidad de registros

Entonces el sistema muestra la cantidad seleccionada de registros en la tabla.

## US-007: Listar Productos

A fin de poder visualizar todos los productos que han sido registrados en el sistema

Siendo un encargado de inventario

Yo quiero ver los productos registrados en el sistema

Estimación: 3puntos – 3 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Usuario con rol Encargado de Inventario

Dado que tenemos al encargado de inventario en el sistema				                                Cuando ingresa a la opción “Empleados”

Entonces el sistema muestra a los productos que ya estén registrados en el sistema

## US-008: Agregar Productos

A fin de poder registrar nuevos productos los cuales serán vendidos a nuestros clientes y poder llevar un mejor control sobre ello

Siendo un encargado de inventario

Yo quiero registrar nuevos productos en el sistema

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario:  1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Productos correctamente registrados 
Dado que tenemos al encargado de inventario en el sistema			                               Cuando ingresa datos de un producto					                                                Y selecciona ingresar								                             Entonces el sistema muestra un mensaje “Se registró correctamente”

### Escenario 2: Campos vacíos

Dado que no ingrese algunos o todos los datos necesarios
Cuando el encargado de inventario seleccione ‘Grabar’				                               Entonces el sistema deshabilitará el botón ‘Grabar’
Y no se registrará el producto hasta que llene correctamente los datos.

## US-009: Modificar Productos

A fin de poder realizar cambios en los datos de los Productos registrados en el sistema

Siendo un encargado de inventario

Yo quiero modificar datos de los productos

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Datos modificados correctamente

Dado que tenemos un encargado de inventario				                                Cuando ingrese nombre de un producto

O ingrese el tipo de producto

Y seleccione la opción “buscar”

Y selecciona un producto

Entonces el sistema muestra los datos del producto seleccionado previamente

Y cuando el encargado de inventario modifica algún dato por una descripción nueva

Y selecciona “modificar”

El sistema muestra un mensaje “Datos del producto modificado correctamente”

## US-010: Eliminar Productos

A fin de poder dar de baja a un producto

Siendo un encargado de inventario

Yo quiero cambiar el estado de un producto

Estimación: 2 puntos – 2 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Cambio de estado a inactivo

Dado que tenemos al encargado de inventario en el sistema			                                Cuando ingrese nombre de un producto

O ingresa el tipo de producto

Y seleccione la opción “buscar”

Y selecciona la opción “eliminar”

Entonces el sistema muestra mensaje “Producto inactivo”

Y cambia el estado activo del producto a inactivo

### Mockups:

## US-011: Listar Clientes

A fin de poder visualizar todos los clientes que han sido registrados en el sistema

Siendo un administrador

Yo quiero ver clientes registrados en el sistema

Estimación: 3 puntos – 3 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Usuario con rol administrador

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingresa a la opción “Clientes”

Entonces el sistema muestra a los clientes que ya estén registrados en el sistema

### Escenario 2: Búsqueda con filtros

Dado que el administrador del sistema quiera visualizar un cliente especifico
Cuando ingresa los filtros necesarios

Entonces el sistema muestra a los clientes que coincidan con los datos filtrados.

## US-012: Agregar Clientes

A fin de poder registrar nuevos clientes

Siendo un administrador

Yo quiero registrar nuevos clientes en el sistema

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Cliente registrado correctamente

Dado que tenemos al administrador del sistema

Cuando ingresa datos de los clientes

Y selecciona registrar

Entonces el sistema muestra un mensaje “cliente registrado correctamente”

### Escenario 2: Campos vacíos

Dado que no ingrese algunos o todos los datos necesarios
Cuando el administrador seleccione ‘Grabar’				                               Entonces el sistema deshabilitará el botón ‘Grabar’
Y no se registrará el cliente hasta que llene correctamente los datos.

## US-013: Modificar Clientes

A fin de poder realizar cambios en los datos de los clientes registrados en el sistema

Siendo un administrador

Yo quiero modificar datos de los clientes

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Datos modificados correctamente

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingrese nombre de un cliente

Y seleccione la opción “buscar”

Y selecciona un cliente

Entonces el sistema muestra los datos del cliente seleccionado previamente

Y cuando el administrador modifica algún dato por una descripción nueva

Y selecciona “modificar”

El sistema muestra un mensaje “Datos del cliente modificado correctamente”

Escenario 2: Cliente no existe

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingrese nombre de un cliente que no exista en el sistema

Y seleccione la opción “buscar”

Entonces el sistema muestra un mensaje “Cliente no existe en el sistema”

## US-014: Eliminar Clientes

A fin de poder dar de baja a un cliente

Siendo un administrador

Yo quiero cambiar el estado de un cliente

Estimación: 2 puntos – 2 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Cambio de estado a inactivo

Dado que tenemos al administrador del sistema				                                Cuando ingrese nombre de un cliente

Y seleccione la opción “buscar”

Y selecciona la opción “eliminar”

Entonces el sistema muestra mensaje “Cliente inactivo”

Y cambia el estado activo del cliente a inactivo

### Mockups:

## US-015: Listar Cotizaciones.

A fin de poder realizar consultas con filtros para una visualización de manera rápida.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero ver los documentos de tipo cotización.

Estimación: 3 puntos – 3 días
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Listar Cotizaciones Aprobadas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las cotizaciones aprobadas generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Aprobado’ y el rango de fecha esté marcado en un check como desactivada
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las cotizaciones generadas de estado aprobado.

### Escenario 2: Listar Cotizaciones Aprobadas por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las cotizaciones aprobadas generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Aprobado’, el check de rango de fechas esté activado, el usuario ingrese la fecha de rango deseado
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las cotizaciones generadas de estado aprobado dentro del rango de la fecha ingresada.

### Escenario 3: Listar Cotizaciones Pendientes
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las cotizaciones pendientes generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Pendiente’ y el rango de fecha esté marcado en un check como desactivada
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las cotizaciones de estado pendiente que han sido generadas.

### Escenario 4: Listar Cotizaciones Pendientes por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las cotizaciones pendientes generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Pendiente, el check de rango de fechas esté activado, el usuario ingrese la fecha de rango deseado
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las cotizaciones generadas de estado pendiente dentro del rango de la fecha ingresada.

### Escenario 5: Listar Detalles de las Cotizaciones
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar los detalles de las cotizaciones pendientes o aprobadas
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Pendiente’ o ‘Aprobado’, selecciona ‘Buscar’
Y selecciona el símbolo ‘+’
Entonces el sistema desplegará y mostrará los datos del detalle de la cotización.

## US-016: Agregar Cotizaciones.

A fin de poder llevar un control de las cotizaciones de nuestros clientes de manera sistemática y rápida.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero generar cotizaciones.
Estimación: 5 punto – 5 día
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Registrar Cotización
Dado que el encargado de ventas quiera generar una cotización al cliente.
Cuando el encargado termine de llenar todo el formulario y agrega uno o varios detalles (productos y/o servicios)
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘La cotización fue exitosamente generada’ y se limpiará los campos del formulario.

### Escenario 2: Campos del Formulario incompleto
Dado que el encargado de ventas quiera generar una cotización al cliente.
Cuando el encargado no termine de llenar todo el formulario, pero si agrega uno o varios detalles (productos y/o servicios) 
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Llene todos los campos del formulario’.

### Escenario 3: Generar Cotización sin Detalles ingresadas
Dado que el encargado de ventas quiera generar una cotización al cliente.
Cuando el encargado termine de llenar todo el formulario, pero no ingresa al menos un detalle de la cotización (productos y/o servicios).
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Agregue al menos un detalle a la cotización’.

## US-017: Modificar Cotizaciones.

A fin de poder corregir datos erróneos a las cotizaciones de nuestros clientes de manera sistemática y rápida siempre y cuando la cotización esté en estado pendiente.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero modificar cotizaciones.

Estimación: 5 punto – 5 día
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Modificar Cotización
Dado que el encargado de ventas quiera modificar una cotización en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Editar’, corrige los datos o agrega más productos y/o servicios al detalle de la cotización
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘La cotización fue exitosamente modificada’ y actualizará los datos de la grilla.

### Escenario 2: Modificar Cotización sin llenar algunos datos del formulario
Dado que el encargado de ventas quiera modificar una cotización en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Editar’, corrige los datos, pero algunos datos están vacíos
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Llene todos los campos del formulario’’.

## US-018: Eliminar Cotizaciones.

A fin de poder dar de baja a cotizaciones que han sido generadas en un máximo de 5 meses después de su generación 
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero eliminar cotizaciones.

Estimación: 1 punto – 1 día
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Eliminar una Cotización que ha sido generada 5 meses antes de la fecha  
 	          actual
Dado que el encargado de ventas quiera eliminar una o varias cotización en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Eliminar’ (que debe estar el botón habilitada si la cotización fue creado hace 5 meses)
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘La cotización fue exitosamente eliminada’ y actualizará los datos de la grilla.

### Escenario 2: Eliminar una Cotización que aún no tiene un tiempo de antigüedad de 5 
 	          meses
Dado que el encargado de ventas quiera eliminar una o varias cotización en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Eliminar’ (que debe estar el botón deshabilitada si la cotización fue creado antes de los 5 meses)
Entonces el sistema no le permitirá eliminar.

## US-019: Aprobar Cotizaciones.

A fin de poder realizar nuestras próximas ventas gracias a las cotizaciones generadas
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero aprobar cotizaciones.

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Aprobar Cotizaciones
Dado que el encargado de ventas quiera aprobar una o varias cotizaciones de uno o varios clientes siempre y cuando la cotización esté en estado ABIERTA.
Cuando el encargado consulte el cliente en los filtros, seleccione una o varias cotizaciones en estado PENDIENTE
Y seleccione el botón ‘Aprobar’
Entonces el sistema generará internamente una Factura o Boleta (dependiendo del tipo de cliente) y mostrará un mensaje ‘Se aprobó la(s) cotización(es) correctamente.

### Escenario 2: No Aprueba Cotizaciones
Dado que el encargado de ventas quiera aprobar una o varias cotizaciones de uno o varios clientes
Cuando el encargado consulte el cliente en los filtros, seleccione una o varias cotizaciones en estado APROBADO
Y seleccione el botón ‘Aprobar’
Entonces el sistema le mostrará un mensaje ‘El registro seleccionado ya ha sido Aprobada’ y no aprueba cotizaciones.

### Escenario 3: No selecciona Cotizaciones
Dado que el encargado de ventas quiera aprobar una o varias cotizaciones de uno o varios clientes
Cuando el encargado no selecciona ni una sola cotización
Y seleccione el botón ‘Aprobar’
Entonces el sistema le mostrará un mensaje ‘Seleccione al menos una Cotización’.

### Mockups:

## US-020: Listar Factura / Boleta.

A fin de poder realizar consultas con filtros para una visualización manera rápida.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero ver los documentos de tipo factura o boleta.

Estimación: 2 punto – 2 día
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Listar Todas las Facturas Pendientes
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro tipo como ‘Factura’, también selecciona el filtro estado como ‘Pendiente’, el rango de fecha esté desmarcado el check
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las facturas generadas de estado pendiente.

### Escenario 2: Listar Todas las Facturas Entregadas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro tipo como ‘Factura’, también selecciona el filtro estado como ‘Entregado’, el rango de fecha esté desmarcado el check
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las facturas generadas de estado entregado.

### Escenario 3: Listar Todas las Boletas Pendientes
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro tipo como ‘Boletas’, también selecciona el filtro estado como ‘Pendiente’, el rango de fecha esté desmarcado el check
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las facturas generadas de estado pendiente.

### Escenario 4: Listar Todas las Boletas Entregadas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema.
Cuando selecciona el filtro tipo como ‘Boletas’, también selecciona el filtro estado como ‘Entregada’, el rango de fecha esté desmarcado el check
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las facturas generadas de estado entregado.

### Escenario 5: Listar Facturas por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Entregada’ o ‘Pendiente’, el check de rango de fechas está activada, el usuario ingrese la fecha de rango deseado
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las facturas generadas de estado seleccionado dentro del rango de las fechas ingresadas.

### Escenario 6: Listar Boletas Pendientes por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las boletas generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando selecciona el filtro estado como ‘Entregada’ o ‘Pendiente’, el check de rango de fechas está activada, el usuario ingrese la fecha de rango deseado
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado paginado de todas las boletas generadas de estado seleccionado dentro del rango de las fechas ingresadas.

## US-021: Agregar Factura / Boleta.

A fin de poder llevar un control de las facturas y/o boletas de nuestros clientes de manera sistemática y rápida.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero generar facturas y/o boletas dependiendo de la aprobación que se realice.
Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Generar Boleta Indirecta si es cliente Natural
Dado que el encargado de ventas quiere generar una boleta de manera indirecta
Y existe un cliente de tipo natural
Cuando el encargado de venta haya terminado de generar una cotización
Y esta luego haya sido aprobada
Entonces el sistema internamente genera una boleta para el cliente Natural

### Escenario 2: Generar Boleta Directa si es cliente Natural
Dado que el encargado de ventas quiere generar una boleta de manera directa
Y existe un cliente de tipo natural
Cuando el encargado de venta llena todos los campos del formulario correctamente con sus detalles (productos y/o servicios)
Y selecciona el botón ‘Grabar’
Entonces el sistema mostrará el mensaje ‘El Documento de Venta fue exitosamente generada’

### Escenario 3: Generar Factura Indirecta si es cliente Jurídica
Dado que el encargado de ventas quiere generar una factura de manera indirecta
Y existe un cliente de tipo jurídico
Cuando el encargado de venta haya terminado de generar una cotización
Y esta luego haya sido aprobada
Entonces el sistema internamente genera una factura para el cliente Jurídico

### Escenario 4: Generar Factura Directa si es cliente Jurídica
Dado que el encargado de ventas quiere generar una factura de manera directa
Y existe un cliente de tipo jurídico
Cuando el encargado de venta llena todos los campos del formulario correctamente con sus detalles (productos y/o servicios)
Y selecciona el botón ‘Grabar’
Entonces el sistema mostrará el mensaje ‘El Documento de Venta fue exitosamente generada’

### Escenario 5: Campos del Formulario incompleto
Dado que el encargado de ventas quiera generar una factura o boleta al cliente.
Cuando el encargado no termine de llenar todo el formulario, pero si agrega uno o varios detalles (productos y/o servicios) 
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Llene todos los campos del formulario’.

### Escenario 6: Generar Factura sin Detalles ingresadas
Dado que el encargado de ventas quiera generar una factura al cliente.
Cuando el encargado termine de llenar todo el formulario, pero no ingresa al menos un detalle de la factura (productos y/o servicios).
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Agregue al menos un detalle al Documento de Venta.

### Escenario 7: Generar Boleta sin Detalles ingresadas
Dado que el encargado de ventas quiera generar una boleta al cliente.
Cuando el encargado termine de llenar todo el formulario, pero no ingresa al menos un detalle de la boleta (productos y/o servicios).
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Agregue al menos un detalle al Documento de Venta.

## US-022: Modificar Factura / Boleta.

A fin de poder corregir datos erróneos a la factura o boleta de nuestros clientes de manera sistemática y rápida siempre y cuando la factura o boleta esté en estado pendiente.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero modificar el documento de venta (factura o boleta).

Estimación: 5 punto – 5 día
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Modificar Factura y/o Boleta
Dado que el encargado de ventas quiera modificar una factura y/o boleta en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Editar’, corrige los datos o agrega más productos y/o servicios al detalle
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘El Documento de Venta fue exitosamente modificada’ y actualizará los datos de la grilla.

### Escenario 2: Modificar Factura y/o Boleta sin llenar algunos datos del formulario
Dado que el encargado de ventas quiera modificar una fatura y/o boleta en estado pendiente.
Cuando el encargado consulte, seleccione el botón de la grilla llamada ‘Editar’, corrige los datos, pero algunos datos están vacíos
Y seleccione “Grabar”
Entonces el sistema mostrará un mensaje ‘Llene todos los campos del formulario’’.

## US-023: Reporte Factura / Boleta.

A fin de poder realizar un seguimiento de los documentos y facilitar la búsqueda aplicando filtros para una visualización de manera rápida.
Siendo un encargado de ventas
Yo quiero generar reportes de tipo factura o boleta.

Estimación: 2 puntos – 2 días
Propietario: 1 DEV (Carlos Rojas) - 1 QA (Iván Pinco)

### Escenario 1: Generar Reporte de Facturas por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las facturas generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando el encargado de venta ingrese la fecha de rango deseado, selecciona el tipo de documento ‘Factura’
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado completo de todas las facturas generadas dentro del rango de las fechas ingresadas paginadas
Y selecciona el botón ‘Imprimir’ para poder obtenerlo en formato físico de la última consulta realizada.

### Escenario 2: Generar Reporte de Boletas por Rango de Fechas
Dado que el encargado de ventas quiera visualizar las boletas generadas en el sistema con un rango de fecha.
Cuando el encargado de venta ingrese la fecha de rango deseado, selecciona el tipo de documento ‘Boleta’
Y selecciona “Buscar”
Entonces el sistema mostrará un listado completo de todas las boletas generadas dentro del rango de las fechas ingresadas paginadas
Y selecciona el botón ‘Imprimir’ para poder obtenerlo en formato físico de la última consulta realizada.

### Mockups:

## US-024: Listar vehículos

A fin de poder visualizar todos los registros de los vehículos en el sistema.                                          Siendo un Consignador 						 			 Yo quiero Listar vehículos

Estimación: 3 puntos –  3 días
Propietario: 1 RQ (Nahomy Anampa) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Usuario con rol de Consignador				 
Dado que tenemos al consignador.

Cuando ingresa a la opción “Ver Vehículos”						 Entonces el sistema debe mostrar todos los registros de vehículos registrados en el sistema.

## US-025: Agregar vehículos

A fin de poder registrar nuevos vehículos que ingresen a la empresa.	                                          Siendo un Consignador.						 			 Yo quiero registrar un vehículo en el sistema.

Estimación: 5 punto – 5 día
Propietario: 1 RQ (Nahomy Anampa) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Existe vehículo y muestra sus datos				 
Dado que tenemos al consignador

Cuando ingresa datos del vehículo								 Y selecciona “Registrar”

Entonces el sistema debe mostrar un mensaje “Ingreso exitoso”.

### Escenario 2: Campos vacíos

Dado que no ingrese algunos o todos los datos necesarios
Cuando el consignador seleccione ‘Grabar’				                               Entonces el sistema deshabilitará el botón ‘Grabar’
Y no se registrará el vehículo hasta que llene correctamente los datos.

## US-026: Modificar vehículos

A fin de poder realizar cambios de datos de los vehículos registrados en el sistema.

Siendo un Consignador 						 			 Yo quiero modificar un vehículo

Estimación: 5 puntos – 5 día
Propietario: 1 RQ (Nahomy Anampa) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Datos modificados correctamente				 
Dado que tenemos al consignador

Cuando ingresa un nombre del transportista

Y selecciona la opción “Buscar”							 Entonces el sistema debe mostrar un pock-up con los datos del vehículo asignados al transportista.

Y cuando el consignador modifica algún dato por una descripción nueva

Y selecciona “Modificar”

El sistema muestra un mensaje” Datos del vehículo modificado correctamente”

## US-027: Eliminar vehículo

A fin de poder tener un mejor control sobre nuestros vehículos	                                          Siendo un Consignador 						 			 Yo quiero eliminar un vehículo

Estimación: 2 puntos – 2 días
Propietario: 1 RQ (Nahomy Anampa) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Eliminación correcta				 
Dado que tenemos un vehículo registrado en el sistema

Cuando el consignador elige la opción “Eliminar”						 O ingresa N° de placa 									 Y selecciona “ver” un vehículo de la tabla 							 Entonces el sistema debe mostrar datos del vehículo seleccionado

Y el consignador selecciona la opción “Eliminar”

El sistema muestra un mensaje” Vehículo eliminado correctamente”

### Escenario 2: Vehículo no registrado

Dado que tenemos al consignador registrado en el sistema 				         Y no existe un vehículo registrado								 Cuando ingresa N° de placa que no existe							 Y selecciona “buscar”									 Entonces el sistema mostrará un mensaje “Vehículo no registrado en el sistema”

### Mockups:

## US-028: Listar guía de remisión

A fin de poder visualizar todos los guías de remisión que han sido registrados en el sistema.

Siendo un Consignador 									 Yo quiero ver guías de remisión.

Estimación: 3 puntos – 3 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Usuario con rol de consignador

Dado que tenemos al consignador

Cuando ingresa a la opción “Ver Guía de remisión”

Entonces el sistema muestra las guías de remisiones que ya estén registrados en el sistema

## US-029: Agregar guía de remisión

A fin de poder registrar nuevas guías de remisiones

Siendo un consignador 							                                  Yo quiero registrar nuevos empleados en el sistema

Estimación: 8 puntos – 8 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Se ingresa correctamente la guía de remisión				                    Dado que tenemos al consignador                                                                                              Y tenemos un cliente registrado                                                                                                                                       O una factura generada                   				                                        Cuando ingresa el nombre, N°RUC o DNI del cliente

Y selecciona buscar

Entonces el sistema muestra un pop-up

Y el consignador selecciona una boleta / factura en estado aprobado

Entonces el sistema rellena todos los datos requeridos

Y el consignador rellena los datos del transportista

Y selecciona Registrar.

Entonces el sistema ingresa los datos correctamente.

Y muestra un mensaje “Se registro correctamente”.

### Escenario 2: Campos vacíos

Dado que no ingrese algunos o todos los datos necesarios
Cuando el consignador seleccione ‘Grabar’				                               Entonces el sistema deshabilitará el botón ‘Grabar’
Y no se registrará la guía de remisión hasta que llene correctamente los datos.

## US-030: Modificar Guía de Remisión

A fin de poder realizar cambios en los datos de las guías de remisión registrados en el sistema

Siendo un consignador

Yo quiero modificar datos de la guía de remisión.

Estimación: 5 puntos – 5 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Datos modificados correctamente

Dado que tenemos al consignador				                                           Cuando ingrese nombre de un empleado

Y seleccione el rango de fechas

Y selecciona nombre del cliente

Entonces el sistema muestra todas las guías de remisión en el rango establecido.

Y cuando el consignador modifica algún dato por una descripción nueva

Y selecciona “modificar”

El sistema muestra un mensaje” Datos de la guía de remisión fueron modificados correctamente”

## US-031: Eliminar Guía de remisión

A fin de poder dar de baja a una guía de remisión

Siendo un consignador

Yo quiero eliminar guía de remisión

Estimación: 2 puntos – 2 días
Propietario: 1 QA (Iván Pinco) - 1 DEV (Carlos Rojas)

### Escenario 1: Eliminación correcta

Dado que tenemos al consignador

Cuando ingrese el rango de fechas

Y seleccione la opción “buscar”

Y el sistema mostrará las guías de remisión en esas fechas.

Y selecciona la opción “eliminar”

Entonces el sistema muestra mensaje “Se elimino correctamente”.

### Escenario 2: No existe guía de remisión

Dado que tenemos al consignador

Cuando ingrese el rango de fechas

Y seleccione la opción “buscar”

Entonces el sistema muestra mensaje “No se encontraron registros”.

### Mockups: